## Slide 1
วันอังคาร ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร สำนักงาน ก.พ. (เดิม)
การประชุม
ติดตามเพื่อรวบรวมข้อมูล และเตรียมการรับสถานการณ์น้ำหลาก

## Slide 2
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
2
ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน
3.1) การจัดทำแผนปฏิบัติและปฏิทินการรับอุทกภัย
3.2) แนวทางสร้างการรับรู้รับภาคประชาชนเพื่อรับมืออุทกภัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

## Slide 3
3) การเตรียมการรับน้ำหลากปี 2561

## Slide 4
1) ฝน และพายุ
2) น้ำท่วม น้ำหลาก
น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่ม คุณภาพน้ำ
ระดับลุ่มน้ำ
3) แผนการบริหารจัดการ
ระดับจังหวัด
อ่างเก็บน้ำ/แหล่งน้ำ ที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์
ชุมชนเมือง
3) การเตรียมการรับน้ำหลากปี 2561

## Slide 5
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน

## Slide 6
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
สรุปข้อสั่งการประธาน
6
1. ขอให้ สทนช. และคณะทำงาน จัดทำแผนเตรียมการป้องกันอุทกภัย ปี 2561 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานโดยขอให้ลงรายละเอียดจุดเสี่ยงเกิดอุทกภัย ระบุรายอำเภอ จังหวัด แสดงขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อได้และความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือให้ชัดเจน ถ้าอยู่ในเขตชลประทานมอบหมายให้ ชป รับผิดชอบ หากอยู่นอกเขตชลประทานให้มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น เช่น ทหาร มท. ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรเครือ่งมือเพิ่มเติมให้แจ้ง ความประสงค์ เพื่อจะได้จัดอยู่ในแผนเตรียมการฯ ดังกล่าว
2. กรณีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำเก็บกักเกิน 80 % ของความจุ ข้อให้มีการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ(Rule Curve) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติเชิงพื้นที่ (ควรควบคุมให้ต่ำกว่า 80%) ในช่วงจากนี้ไป ขอให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำและความพร้อมของอาคารระบายน้ำต่างๆ ตลอดจนสำรวจพื้นที่ด้านท้ายอ่างที่อาจจะได้รับผลกระทบหากมีน้ำล้นหรือระบายน้ำด้านท้ายน้ำในปริมาณมาก

## Slide 7
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
สรุปข้อสั่งการประธาน
7
3. ในราวปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอแผนเตรียมการป้องกันอุทกภัย ปี 2561
4. ขอให้จัดทีมงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สทนช. ชป. อต. สทอภ. สสนก. เป็นต้น ลงพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ที่เสี่ยงภัย เพื่อสร้างความรับรู้ การเฝ้าระวังให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้น
5. ขอให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเตรียมคน เครื่องจักรและเครื่องมือให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย
6. ในส่วนสิ่งกีดขวงทางน้ำ ขอให้สำรวจตรวจสอบว่าได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใด ส่วนกรมทางหลวง (ทล.) ขอให้ผู้แทน ทล. ไปติดตามเรื่องงบประมาณเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินการได้ทันในปีนี้
7. ขอให้จัดหาประชาสัมพันธ์มืออาชีพในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงสถานการณ์ ในรูปแบบ ที่เข้าใจได้ง่ายโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ ซี่งจะได้รับผลกระทบอยู่เสมอ

## Slide 8
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1) การจัดทำแผนปฏิบัติและปฏิทินการรับอุทกภัย
3.2) แนวทางสร้างการรับรู้รับภาคประชาชนเพื่อรับมืออุทกภัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

## Slide 9
3.1) การจัดทำแผนปฏิบัติและปฏิทินการรับอุทกภัย
แผนปฏิบัติการรับอุทกภัย
9
ประเด็น |  | ผู้รับผิดชอบ | ดำเนินการ
· ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการน้ำหลากรายพื้นที่ |  | กรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำ | เป็นผู้จัดทำ/รวบรวม ส่งให้ สทนช. เพื่อเสนอต่อ กนช.ต่อไป
(1) | ตรวจสอบอาคารที่ใช้ในการควบคุมน้ำ เส้นทางการระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมที่มีอยู่ให้มีสภาพใช้งานได้และมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้เต็มศักยภาพตามสถานการณ์น้ำ ที่เป็นจริงในแต่ละช่วงเวลา | ชป./ทน./อปท. | 
(2) | กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ เช่น วัชพืช ผักตบชวา ให้แล้วเสร็จ | ชป./ทน. / กรมเจ้าท่า / กรมโยธาธิการและผังเมือง /กทม. | 
(3) | กำหนดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวัง ระบุพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ จัดทำเป็นแผนที่ | GISTDA | 
(4) | สำหรับพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเป็นประจำทุกปีให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ก่อนอย่างน้อยจำนวน 1 เครื่อง | ชป./ทน./ปภ./กทม. | 
(5) | กำหนดระดับวิกฤติของระดับน้ำในแม่น้ำ ณ จุดสำคัญ เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชน | ชป./ทน./สสนก | 
(6) | กำหนดเกณฑ์ปริมาณน้ำลำน้ำสายหลักในความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อการตัดสินใจสั่งการ | ชป./ทน./สสนก | 

## Slide 10
3.1) การจัดทำแผนปฏิบัติและปฏิทินการรับอุทกภัย (ต่อ)
แผนปฏิบัติการรับอุทกภัย
10
ประเด็น |  | ผู้รับผิดชอบ | ดำเนินการ
· ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการน้ำหลากรายพื้นที่ ระดับจังหวัด |  | กรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำ | เป็นผู้จัดทำ/รวบรวม ส่งให้ สทนช. เพื่อเสนอต่อ กนช.ต่อไป
(7) | จัดทำแผนที่ระบุปริมาณฝนวิกฤติที่ต้องเฝ้าระวัง และการคาดการพายุ ตามช่วงเวลา ในฤดูฝน ปี 2561 | กรมอุตุ/สสนก./กทม. | 
(8) | มอบหมายเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงและเตรียมการป้องกันอุทกภัย ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบพร้อมเบอร์ติดต่อตามแบบฟอร์ม ที่แนบ | ชป./ทน./ปภ./อปท./ฝ่ายทหาร | ดูตัวอย่างแผนที่และ ตารางแบบฟอร์ม (หน้าถัดไป)
(9) | เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ รถแบคโฮ/รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ำในบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ให้สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันที เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม และมอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ตลอดจนประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำ อย่างใกล้ชิด | ชป./ทน./ปภ./อปท./กทม./ฝ่ายทหาร | 
(10) | จัดทำแผนการสร้างการรับรู้ของประชาชน | ชป./ทน./ปภ./อปท. | 

## Slide 11
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยน้ำหลาก
11

## Slide 12
การเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยน้ำหลาก
12
ลำดับที่ | จุดเฝ้าระวัง เกิดภัย (อำเภอ) | Latitude | Longitude | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวัง |  |  | หมายเหตุ
 |  |  |  | ชื่อ | หน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | 
1 | ฝายบ้านเขว้า อ.คูเมือง |  |  |  |  |  | 
2 | แม่น้ำมูล (สถานี M104) อ.คูเมือง |  |  |  |  |  | 
3 | ปตร.ลำพังชู อ.นาโพธิ์ |  |  |  |  |  | 
4 | ลำพังชู (สถานี M108) อ.นาโพธิ์ |  |  |  |  |  | 
5 | ลำละแทค (ฝายบุ่งเบา) อ.พุทไธสง |  |  |  |  |  | 
6 | ลำแอก (สถานี M125) อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ |  |  |  |  |  | 
7 | ห้วยตะกั่ว (สถานี M124) อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ |  |  |  |  |  | 
8 | ลำปะเทีย อ.สะพานทราย |  |  |  |  |  | 
9 | ลำปลายมาศ ตรงทางหลวงหมายเลข 2119 ถ.ปะคำ-เสิงสาง ที่ กม.61+010 อ.ปะคำ |  |  |  |  |  | 
10 | ลำนางรอง ตรงถนนโนนดินแดง อ.โนนดินแดง |  |  |  |  |  | 
11 | ลำปะเทีย อ.เฉลิมพระเกียรติ |  |  |  |  |  | 
12 | … |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
3.1) การจัดทำแผนปฏิบัติและปฏิทินการรับอุทกภัย (ต่อ)
แผนปฏิบัติการรับอุทกภัย
ประเด็น |  | ผู้รับผิดชอบ | ดำเนินการ
· อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ |  |  | 
 | อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำ ณ วันที่ 1 พ.ค. 2561 สูงกว่าเกณฑ์การเก็บกักน้ำสูงสุด (URC) ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำตามช่วงเวลา ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการเพาะปลูก พร้อมแผนประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ล่วงหน้า | ชป./EGAT | 
·อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง/เล็ก และ แหล่งน้ำอื่น ๆ (บึงต่าง ๆ) |  |  | 
(1) | อ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่าง ควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ (Rule Curve) ตามช่วงเวลา ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการเพาะปลูก และควบคุมการระบายน้ำ ที่ไม่ทำให้เกิดอุทกภัยทางด้านท้ายน้ำอย่างเคร่งครัด สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ข้อแนะนำ ให้ลดระดับน้ำและควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ 70 ของความจุอ่าง ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2561 เพื่อสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนค่าเฉลี่ยได้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ไว้ พร้อมแผนประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ล่วงหน้า | ชป./ทน. | 
(2) | ขอให้ กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ ประเมินความเสี่ยงของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก กรณีน้ำล้นอ่าง และประเมินตามเกณฑ์ความปลอดภัยเขื่อน โดยสรุปรายชื่ออ่างเก็บน้ำที่มีความเสี่ยงดังกล่าว จัดทำแผนการบริหารจัดการและระบุผู้รับผิดชอบในการติดตามเฝ้าระวังพร้อมเบอร์ติดต่อตามแบบฟอร์มที่แนบให้กับ สทนช. | ชป./ทน. | 
13

## Slide 14
3.1) การจัดทำแผนปฏิบัติและปฏิทินการรับอุทกภัย (ต่อ)
แผนปฏิบัติการรับอุทกภัย
14
ประเด็น |  | ผู้รับผิดชอบ | ดำเนินการ
·อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง/เล็ก และ แหล่งน้ำอื่น ๆ (บึงต่าง ๆ) |  |  | 
(3) | ขอให้ กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ ประเมินความเสี่ยงแหล่งน้ำหรือบึงต่าง ๆ กรณีน้ำล้น โดยสรุปรายชื่อแหล่งน้ำ ที่มีความเสี่ยงดังกล่าว และระบุผู้รับผิดชอบในการติดตามเฝ้าระวังพร้อมเบอร์ติดต่อตามแบบฟอร์มที่แนบให้กับ สทนช. | ชป./ทน. | 
· พื้นที่ลุ่มต่ำ |  |  | 
(1) | ให้เสนอแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 13 ทุ่ง | ชป. | 
(2) | พื้นที่ลุ่มต่ำมอบหมายให้กรมชลประทานเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท แก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรองรับน้ำหลากเมื่อปี 2560 ไม่ให้เกิดขึ้นอีก ให้ทันก่อนการรับน้ำเข้าทุ่ง โดยให้เสนอปรับแผนงานหรือ ขอ งบกลาง ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 | ชป./ทช. | 
· ชุมชนเมือง |  |  | 
 | ให้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำหรับชุมชนเมืองหรือพื้นที่เศรษฐกิจ | [ชื่อหน่วยงาน] | 
แผนกรอบงาน กำหนดส่งภายในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561

## Slide 15
3.1) การจัดทำแผนปฏิบัติและปฏิทินการรับอุทกภัย (ต่อ)
ปฏิทินการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย
15
ช่วงเวลา | พายุ | สถานที่ (พื้นที่)
มี.ค.-พ.ค. | พายุฤดูร้อน ลมเย็นจากจีน | ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ค.-ต.ค. | (พายุหมุนเขตร้อน) | ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง
1. พ.ค. (เข้าสู่ฤดูฝน) | พายุไซโคลน | ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคเหนือ
2. ก.ค.-ก.ย. | พายุไต้ฝุ่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนบน
3. ก.ย.-ต.ค. | พายุหมุนเขตร้อน จากมหาสมุทรแปซิฟิก (ในทะเลจีนใต้) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง (กทม.)
4. ฤดูหนาว (พ.ย.-ม.ค.) | ความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ | ฝนตกชุกในภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป
1

## Slide 16
3.1) การจัดทำแผนปฏิบัติและปฏิทินการรับอุทกภัย (ต่อ)
พื้นที่เฉพาะ (จากเล่มแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ, 2558)
16
2
พื้นที่วิกฤตพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
1. พื้นที่วิกฤตสูง จำนวน 13 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงราย อ.เมือง และ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย อ.เมือง อ.บางระกำ อ.บางกระทุ่ม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิจิตร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.อยุธยา กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร อ.เมือง จ.อุดรธานี อ.เมือง จ.จันทบุรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และ อ.เมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา
2. พื้นที่วิกฤตปานกลาง จำนวน 10 พื้นที่ ได้แก่ อ.เมือง จ.ล้ำพูน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.แพร่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี อ.เมือง จ.อ่างทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี อ.เมือง จ.หนองคาย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.ชุมพร และ อ.เมือง จ.ตรัง
3. พื้นที่วิกฤตต่ำ จำนวน 8 พื้นที่ ได้แก่ อ.เมือง จ.น่าน อ.เมือง จ.ชัยนาท อ.เมือง จ.นครพนม อ.เมืองจ.มุกดาหาร อ.เมือง และ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ยะลา และ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

## Slide 17
3.1) การจัดทำแผนปฏิบัติและปฏิทินการรับอุทกภัย (ต่อ)
พื้นที่เฉพาะ (จากเล่มแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ, 2558)
17
2
พื้นที่การเกษตร
ลุ่มน้ำที่มีพื้นที่น้ำท่วม มากที่สุด ได้แก่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท่าจีน ชี-มูล ยม และน่าน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นการท่วมพื้นที่การเกษตร
เมื่อวิเคราะห์ไปถึงลำดับความสำคัญของพื้นที่เศรษฐกิจ
พบว่ามีพื้นที่น้ำท่วมในกลุ่มภาคมหานคร ได้แก่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และบางปะกง กลุ่มเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ ลุ่มน้ำสาละวิน โขงอีสาน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และโตนเลสาป กลุ่มเทศบาล/เมือง ได้แก่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท่าจีน

## Slide 18
3.1) การจัดทำแผนปฏิบัติและปฏิทินการรับอุทกภัย (ต่อ)
พื้นที่เฉพาะ (จากเล่มแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ, 2558)
18
2
พื้นที่วิกฤตพื้นที่น้ำหลากดินถล่ม
จากแผนที่พื้นที่วิกฤตอุทกภัยได้จำแนกพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6,042 หมู่บ้าน (ขอข้อมูล Update จาก กรมทรัพยากรธรณี)
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ที่มีอยู่เป็นระบบระบายเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถระบายน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกในระยะเวลา 2 ชั่วโมง กรณีความเข้มของฝน (Rainfall Intensity) ไม่เกิน 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ระดับน้ำทะเลหนุน กรมอุทกศาสตร์)

## Slide 19
3.1) การจัดทำแผนปฏิบัติและปฏิทินการรับอุทกภัย (ต่อ)
เตรียมการ 2P2R (หน่วยงานในแต่ละพื้นที่)
19
3
ขับเคลื่อนภายใต้คณะอนุกรรมกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
1. Preparation (การเตรียมความพร้อม)
2. Prevention (การป้องกัน)
3. Response (การจัดการตอบสนองต่อภัย/ผจญภัย)
4. Recovery (การฟื้นฟู)
การบริหารจัดการภัย/อุทกภัย
4
ระดับการวางแผนการเตือนภัยเป็น 4 ระดับ
1. ภาวะปกติ (All Clear) สีเขียว (P1)
2. เฝ้าระวังจะเกิด (Watching) สีเหลือง (P2)
3. เตือนเริ่มเกิด (Flood Warning) สีน้ำทะเล (R1)
4. เตือนเกิดระดับรุนแรง (Sever Flood Warning) สีแดง (R2)

## Slide 20
3.2) แนวทางสร้างการรับรู้รับภาคประชาชนเพื่อรับมืออุทกภัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
20

## Slide 21
http://www.onwr.go.th
nwcc@onwr.go.th
REP-NWCC